}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Fabián González y Valentina Latorre |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | EduNova |
| --- | --- |
| Competencias | - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar la sobrecarga de trabajo docente y administrativo mediante la automatización de procesos de gestión académica. Esta solución está orientada para el contexto escolar. La razón por la que se escogió este tema es porque la educación es la base de todo. Toda profesión nace de la educación, sobretodo de la escolar. Detrás de cada profesional, hay docentes que formaron a aquel y que su labor no es muchas veces apreciada lo suficiente en cuanto a su valor y remuneración que reciben; incluso, el trabajo que deben llevar a cabo fuera del establecimiento. Esta solución tiene la intención de apoyar a docentes y también funcionarios administrativos que generan un aporte inmenso en las instituciones escolares. La solución se llevaría dentro de la Región Metropolitana en Chile. El colegio, el cual se ubica en la comuna de Buin, se encuentra en conversación aún. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Con el proyecto EduNova se espera agilizar y automatizar los procesos como el seguimiento y monitoreo del progreso académico de los estudiantes en cuanto a calificaciones, asistencia y comportamiento (entiéndase "comportamiento" como concepto que contempla el bienestar psicológico del estudiante y observaciones que favorecerían el apoyo que puede entregarse). Otros procesos incluyen el alivianar la carga de trabajo de docente fuera del aula como resolver dudas no urgentes de apoderados en grupos de WhatsApp (sobretodo en docentes con jefatura de curso) mediante un chatbot de WhatsApp que resuelva dudas básicas y, en caso de requerir, derivar con funcionario siempre y cuando se encuentre dentro del horario de trabajo. Otras funcionalidades serán incorporadas o modificadas (dentro de lo posible) según conversación con el colegio y necesidades que puedan diferir con algunos aspectos presentados o aquellos que falten ser incluidos (y que sean realistas). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto contempla varios aspectos que se relacionan con las competencias seleccionadas del perfil de egreso de la carrera de ingeniería en informática. Por ejemplo, cuando pensamos en la relación de las calificaciones y asistencia, y cómo conectamos a cada estudiante con su apoderado o tutor legal, estamos pensando en el modelado de datos. Cuando pensamos en cómo probar el chatbot de WhatsApp, pensamos en realizar pruebas de certificación para asegurarnos en la precisión de las respuestas. Cuando pensamos en las reuniones periódicas con el colegio y cubrir necesidades dentro de lo establecido, pensamos en el "core" de gestión de proyectos y las negociaciones que deben llevarse a cabo. Cuando hablamos de automatización de procesos con una app que integre la API de WhatsApp Business, hablamos de soluciones de software con técnicas adquiridas a lo largo de la carrera y aquellas que pueden seguir perfeccionándose para entregar un producto con valor y calidad. |
| Relación con los intereses profesionales | El equipo de trabajo se caracteriza por compartir intereses profesionales en el ámbito de gestión de proyectos, lo que permite la alineación de los objetivos del proyecto y la manera en cómo las tareas se cumplirán hasta el lanzamiento del piloto de la aplicación. Áreas que son diferentes como es el análisis de datos, el desarrollo de programas y el diseño complementan el interés común del equipo, permitiendo así el desarrollo de un producto digital con varias perspectivas del equipo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | La aplicación móvil de EduNova es una aplicación que, a diferencia de Moodle (como ejemplo), ofrece funcionalidades simples que integran solamente seguimiento y monitoreo; no ofrece integración con cursos y tampoco es una plataforma de aprendizaje como Canvas, Blackboard o Google Classroom. Por ende, la duración de la asignatura es perfecta para el desarrollo de una aplicación móvil simple como EduNova. Hay aspectos del proyecto que requerirán invertir una pequeña cantidad de dinero para ciertas suscripciones o adquirir productos como la API de WhatsApp, pero son costos contemplados. El tiempo entre la práctica profesional y el proyecto APT es un factor que también está considerado, y es por ello que la gestión del tiempo es un aspecto fundamental dentro del proyecto. Cada integrante tiene tareas que puede completar de manera realista y dentro del tiempo estimado. En caso de que uno no pueda cumplir, puede apoyarse en el resto de los integrantes siempre que sea necesario y luego pueda cumplir de manera habitual. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Implementar una solución digital que permita la agilización y automatización de procesos de información para establecimientos escolares a nivel institucional como académico, mejorando así la gestión y calidad de la información entregada. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Nivel Proyecto Llevar a cabo reuniones con el cliente cada tres semanas para la corrección en base a feedback y observaciones. Llevar a cabo mejoras en base a feedback y observaciones del cliente y docente guía en a lo más una semana. Nivel Aplicación Diseñar prototipo no funcional en una semana utilizando Figma. Desarrollar frontend de la aplicación en tres semanas dentro del ambiente de Visual Studio Code. Desarrollar backend con conexión básica al frontend en dos semanas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para este proyecto se utilizara la metodologia Lean desarrollada por Toyota, dada su filosofia la cual, al ser correctamente aplicada, asegura que el proyecto entregue valor al cliente mediante la mejora continua y la perfección, centrándose igualmente en la entrega rápida del producto sin olvidar el valor que se entrega y la calidad de aquel. De igual manera, se trabajará con la metodología Ágil que se complementa con la metodología Lean. De acuerdo al sitio web de Atlassian (s.f.), la metodología Ágil fomenta la mejora continua y la metodología Lean la pone en práctica.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Avance Fase 1 (semana 3) | Documentos iniciales de fase 1 como documentos individuales, diagramas y prototipo no funcional. |  |
| Final | Entrega formal Fase 1 | Corrección de documentos anteriores e inclusión de informe inicial individual del proyecto APT y presentación formal. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Planteamiento idea de proyecto | Se plante la ide de realizar un proyecto enfocado a modernizar y automatizar procesos que puedan ayudar a la comunidad | Ambiente de google | 1 Semana | Valentina Latorre Fabian Gonzalez | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Presentacion idea de proyecto | se presenta la idea de proyecto, la problemática a la que atañe, objetivos, funciones y las tecnologías que la compondrán | Ambiente de google | 1 Semana | Valentina Latorre Fabian Gonzalez |  |
| Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Caso de uso y arquitectura | presentan los casos de uso para una visualización y entendimiento del funcionamiento del proyecto, junto con el diagrama de la arquitectura | Miro | 1 Semana | Valentina Latorre Fabian Gonzalez |  |
| Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organizaciones | Presentación proyecto establecido | se presentan las correcciones realizadas a los casos de uso y cambios a la tecnologías | Ambiente de google | 1 Semana | Valentina Latorre Fabian Gonzalez | Corregir casos de uso y encontrar un lugar donde pilotar |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Planteamiento idea de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentacion idea de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caso de uso y arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación proyecto establecido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre documentación individual y entrevista negocio para pilotar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| desarrollo front-end docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| desarrollo back-end docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| primera reunion de MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo front-end administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo back-end administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| segunda reunion MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conexion API whatsapp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo front-end funcionario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo back-end funcionario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tercera reunion MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega documentos cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.